АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 27 марта 2015 года № 76**

**О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в 2015 году**

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области в период весеннего половодья в 2015 году, администрация МО Путиловское сельское поселение  **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить План работы противопаводковой комиссии при администрации МО Путиловское сельское поселение согласно приложению №1.

2. Утвердить План организационно-технических мероприятий по снижению негативного воздействия талых вод на территории МО Путиловское сельское поселение в 2015 году, согласно приложению №2.

3.Директору МУП «Путиловожилкомхоз»:

3.1. Поддерживать в постоянной готовности нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зонах возможного подтопления.

3.2. Подготовить объекты водоснабжения и канализации к работе в паводковый период 2015 года, очистить зоны санитарной охраны ВОС от мусора.

3.3. Усилить контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению.

3.3. Выполнить мероприятия по предотвращению проникновения талых вод в подвалы жилых домов, производственные сооружения и источники водоснабжения.

3.5. Обеспечить безопасность, удобство передвижения и подход пешеходов к производственным объектам, объектам социального, культурного назначения, жилым домам.

4. Рекомендовать директору СПК «Дальняя Поляна» усилить контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил на территории животноводческого комплекса, а также в местах складирования компоста.

5. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ, руководителям фермерских хозяйств, расположенных на территории МО Путиловское сельское поселение, провести проверку и очистку от снега, льда, мусора и посторонних предметов водоотводные канавы до начала таяния снега.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.И. Егорихин

Разослано: дело, МУП «Путиловожилкомхоз», СПК «Дальняя поляна», председателям СНТ-13(по отдельному списку), руководителям фермерских хозяйств(по отдельному списку), членам комиссии

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

МО Путиловское сельское поселение

от 27 марта 2015. № 76

(приложение №1)

**П Л А Н**

работы противопаводковой комиссии администрации

МО Путиловское сельское поселение МО Кировский район

Ленинградской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **дата** | **время** | **мероприятие** | **Ответственный** |
| 20.03.2015 | 15.00 | Организационное совещание | Заместитель главы администрации |
| 03.04.2015 | 15.00 | Отчет МУП «ПутиловоЖКХ» о проделанной работе по подготовке к весеннему паводковому периоду | Директор МУП «ПутиловоЖКХ» |
| 10.04.2015 | 16.00 | Отчет руководителей учреждений о проделанной работе по подготовке к весеннему паводковому периоду | Директор МУП «ПутиловоЖКХ»,  уполномоченный на решение задач в области  ГО и ЧС  СПК «Дальняя Поляна» |
| 22.04.2015 | 15.00 | Анализ обстановки на территории МО ПСП во время паводка | Глава администрации МО Путиловское сельское поселение Егорихин В.И. |

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

МО Путиловское сельское поселение

от 27 марта 2015г. № 76

(приложение № 2)

**П Л А Н**

организационно-технических мероприятий по снижению негативного воздействия талых вод на территории МО Путиловское сельское поселение

в 2015 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Ответственный за исполнение** |
| 1 | Очистка от мусора, снега, льда водопропускных каналов, крыш жилых домов, водоистоков | до 01.04.2015г. | Директор МУП «ПутиловоЖКХ» |
| 2 | Очистка от снега придомовых территорий жилищного фонда, входов в подвальные помещения | до 01.04.2015г. | Директор МУП «ПутиловоЖКХ» |
| 3 | Обслуживание и ремонт входов в подвальные помещения муниципального жилищного фонда | до 01.04.2015г. | Директор МУП «ПутиловоЖКХ» |
| 4 | Проверка систем ливневой канализации муниципальных домов | I-II кварталы | Директор МУП «ПутиловоЖКХ» |
| 5 | Ремонт и укрепление просевших дорожек перед входами в подъезды жилых домов | II-III кварталы | Директор МУП «ПутиловоЖКХ» |
| 6 | Информирование населения о мерах по подготовке к весеннему паводку и предупреждению несчастных случаев на водоемах | март | Уполномоченный по делам ГО и ЧС администрации МО Путиловское сельское поселение |
| 7 | Проверка технического состояния и подготовка к работе пожарной мотопомпы и поливомоечной машины ЗИЛ 130 | до 20 марта | Директор МУП «ПутиловоЖКХ» |
| 8 | Усиление контроля за санитарно-эпидемической обстановкой и принятие необходимых мер по обеспечению качественной питьевой водой | В течение паводкового периода | Директор МУП «ПутиловоЖКХ» |
| 9 | Проведение разъяснительной работы с владельцами частных жилых домов о необходимости очистки от снега, льда, мусора и посторонних предметов водоотводных канав вдоль участков частных домовладений | до 01.04.2015г. | Администрация МО Путиловское сельское поселение |
| 10 | Очистка дорожных водоотводов от снега, льда, мусора. | до 01.04.2015г. | Администрация МО Путиловское сельское поселение |