Сводный по МО Путиловское сельское поселение отчет  об освоении в 2014 году субсидий областного бюджета Ленинградской области, предоставленных  на реализацию мероприятий по подготовке  объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории  Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»

(рублей)

| Наимено- вание стройки (объекта)с указанием протяженности линейных объектов (в двух трубном исчислении) | Предусмотрено средств в 2014 году | Предоставлено субсидий в 2014 году | Принятые в 2014 году бюджетные обязательства | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2014 году | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень основных видов выполнен- ных работ, общее состояние строитель- ной готов- ности объекта (проц.), причины возникно- вения остатка и т.д., достижение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2014 год |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |  |  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы от жилых домов № 9 и № 10 до жилого дома № 15а по ул. Братьев Пожарских, с. Путилово | 4158688 |  | 3742000,00 | 416688,00 |  | 3717787,46 | ООО «Котлотехника | 0145300026414000007-268777-01 от 03.10.2014 | 4131779,29 | 4131779,29 | 4131779,29 |  | 3717787,46 | 413991,83 | 0 | Целевые показатели достигнуты отремонтировано 904 пм |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы от угольной котельной до жилых домов № 1-3 д. Валовщина | 1025168 |  | 922000,00 | 103168,00 |  | 922000,00 | ООО «Котлотехника | 0145300026414000006-0268777-01 от 15.09.2014 | 1038952,13 | 1038952,13 | 1038952,13 |  | 922000,00 | 116952,13 | 0 | Целевые показатели достигнуты отремонтировано287 пм |
| Капитальный ремонт участка теплотрассы в районе жилых домов № 16 и № 17 и от дома № 2 до ТП № 3707 по ул. Братьев Пожарских, с. Путилово | 2121368 |  | 1913100,00 | 208267,70 |  | 1750576,35 | ООО «КСК» | 0145300026414000008-268777-01 от 15.09.2014 | 1941576,35 | 1941576,35 | 1941576,35 |  | 1750576,35 | 191000,00 | 0 | Целевые показатели достигнуты отремонтировано 488 пм |
| Итого по МО: | 7305224 |  | 6577100,00 | 728123,70 |  | 6390363,81 |  |  | 7112307,77 | 7112307,77 | 7112307,77 | 0,00 | 6390363,81 | 721943,96 | 0 |  |

Глава администрации                         ________________________Егорихин В.И.