Отчет

об исполнении муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение» за 2016 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановые Целевые показатели | ДостигнутоНа конец 2016 года | Примечание |
| "Газоснабжение дер.Горная Шальдиха", в том числе проектные работы |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 150 | 0 | Плановые показатели будут достигнуты на конец года завершения строительства |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте | м | 5600 | 0 | Плановые показатели будут достигнуты на конец года завершения строительства |
| 3 | Доля протяженности построенных газопроводов в 2016 году от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | 100 | 0 | Плановые показатели будут достигнуты на конец года завершения строительства |
| 4 | Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | 80 | 0 | Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснаб. в рез-те предоставления субсидии |
| "Газоснабжение Нижняя Шальдиха", в том числе проектные работы |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 0 | Плановые показатели будут достигнуты на конец года завершения строительства |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте | м | 7444 | 2744 | Плановые показатели будут достигнуты на конец года завершения строительства |
| 3 | Доля протяженности построенных газопроводов в 2016 году от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | 0 | 0 | Плановые показатели будут достигнуты на конец года завершения строительства |
| 4 | Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | 20 | 20 | Макс.уровень газиф-и будет достигнут при условии подкл.всех домовладений и квартир, получ. тех.возможность для подключения к сетям газоснаб. в рез-те предоставления субсидии |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений с. Путилово, в том числе проектные работы |
|  | Оплата технологического присоединения к электрическим сетям по договору №ОД-НлЭС-15076-15/13116-Э-15 от 27.07.2016 | % | 0% | 60% | Плановые показатели будут достигнуты на конец года завершения строительства КОС |