| Отчет о реализации муниципальных программ МО Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2016 год,руб. | Фактический объем финансирования за 2016 год, руб. | % исполнения программы за 2016 год | Оценка эффективности реализации программы * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | 238381,00 | 91882,00 | 38,5 | низкая |
| 1.1 | " Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | 168 480,73 | 29 983,99 | 17,8 | низкая |
| 1.2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" муниципальной программы "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | 59 900,00 | 51 899,36 | 86,6 | средняя |
| 1.3 | Подпрограмма "Противодействие экстремизму, профилактика терроризма" муниципальной программы "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | 10 000,00 | 9 998,78 | 100,0 | высокая |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение" | 2 291 291,00 | 2 249 638,96 | 98,2 | высокая |
| 2.1 | подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | 2 291 291,00 | 2 249 638,96 | 98,2 | высокая |
| 3 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий МО Путиловское сельское поселение" | 2 278 573,00 | 2 278 573,00 | 100,0 | высокая |
| 4 | Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение " | 110 000,00 | 107 440,70 | 97,7 | высокая |
| 5 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение" | 6 650 940,00 | 6 233 649,26 | 93,7 | средняя |
| 6 | Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение" | 16 774 638,00 | 13 774 756,47 | 82,1 | средняя |
| 7 | Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение" | 1 531 423,31 | 1 411 722,89 | 92,2 | средняя |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | 4 431 438,53 | 4 428 956,95 | 99,9 | высокая |
| 8.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | 4 413 069,53 | 4 410 587,95 | 99,9 | высокая |
| 8.2 | Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | 18 369,00 | 18 369,00 | 100,0 | высокая |
| 9 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилого строительства на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение " | 1 422 900,00 | 1 422 900,00 | 100,0 | высокая |
| 10 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение" | 61 954 732,00 | 12 004 793,60 | 19,4 | низкая |
|  |  | 97 684 316,57 | 44 004 313,96 | 45,0 |  |

## Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

## за 2016 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области проведена в соответствии с постановлением администрации МО Путиловское сельское поселение от 06.11.2013г. №189 "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ МО Путиловское сельское ".

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2016 – 31.12.2016.

В бюджете МО Путиловское сельское поселение на 2016 год было предусмотрено финансирование 10 муниципальных программ. На реализацию данных программ в 2016 году предусматривалось направить средства в размере 97684,3 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 44004,3 тыс.руб. или 45% от запланированного объема.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя эффективности

-79%  и менее процентов выполнения  мероприятий  программы - «низкий  или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «средний или удовлетворительный уровень     эффективности»;

-  95%  и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «высокий уровень эффективности».

Из 10 программ высокий уровень эффективности исполнения по  5 программам:

Средний уровень эффективности исполнения по 3 программам

Низкий, неудовлетворительный уровень эффективности  по 2 программам.

По вышеуказанным программам оценка проведена в части финансирования, для более полной оценки эффективности исполнения программ необходимо оценить достигнутые значения показателей по запланированным мероприятиям  программы в сравнении с базовыми или планируемыми показателями.

Результаты реализации муниципальных программ МО Путиловское сельское поселение

| N п/п | Программа, подпрограмма, | Мероприятия | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Целевые показатели |  | Единица измерения | Базовое значение показате-ля (на начало реализа-ции муници-пальной програм-мы) |  | Плани-руемое значение показателя на 2016 год | Достигнутое значение показателя за 2016 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | " Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Услуги по энтомологическому обследованию и аккарицидной обработке мест захоронений, памятников ВОВ, местотведенных для гуляния и детских площадок от клещей |  | 6,1 |  | 6,1 |  | Площадь мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок подлежащая обработке от клещей |  | га |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | Переданы полномочия району по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб |  | 21,3 |  | 10,6 |  | Заключение соглашений о передаче полномочий |  | шт |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | Обследование воды |  | 13,4 |  | 13,3 |  | Кол-во обследований |  | ед |  |  | 1 | 1 |  |
|  |  | Разработка ЗСО |  | 127,7 |  |  |  | Наличие ЗСО объектов водоснабжения |  | Ед. |  |  | 4 | 0 | На согласо-вании в Роспотребнадзоре |
| 1.2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" муниципальной программы "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | Содержание и обслуживание пожарных Водоемов Опашка населенных пунктов |  | 54,9 5,0 |  | 51,9 5,0 |  | Количество пожарных водоемов Граница опашки |  | шт км |  |  | 7 1,5 | 7 1,5 |  |
| 1,3 | Подпрограмма "Противодействие экстремизму, профилактика терроризма" муниципальной программы "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | Мероприятия по защите населения |  | 10 |  |  | 10 |  | Количество мероприятий | ед |  |  | 1 | 1 |  |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | Ремонт ул Учительская с Путилово | 1064,0 | 179,7 | 1064,0 |  | 179,7 |  | Протяженность дорог | км |  |  | 0,438 | 0,438 |  |
|  |  | Содержание улично-дорожной сети |  | 1005,9 |  |  | 1005,9 |  | Протяженность дорог | км |  |  | 35,4 | 35,4 |  |
| 3 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий МО Путиловское сельское поселение" | Приобретение и доставка щебня, выравнивание, грейдерование дорожного полотна д.Нижняя.Щальдиха,д. Поляны д.Горная .Щальдиха, д.Петровщина, д.Валовщина д.Алексеевка, ст.Назия | 1562,0 | 156,2 | 1562,0 |  | 156,2 |  | Количество щебня | М3 |  |  | 1580,4 | 1580,4 |  |
|  |  | Ремонт проезжей части ул Вокзальная | 509,4 | 50,9 | 509,4 |  | 50,9 |  | Длина ремонтируемого участка | м |  |  | 260 | 260 |  |
| 4 | Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение " | Мероприятия по энергосбережению |  | 110,0 |  |  | 107,4 |  | % Энергосберегающих светильники | % | 70 |  | 75 | 75 |  |
| 5 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение" | разработка проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение жилой застройки д. Горная Шальдиха | 857,4 | 26,0 | 651,0 |  | 26,0 |  | Наличие проектно-сметной документации, предусматривающей в том числе: | шт | 0 | 1 |  | 1 | Максимальный уровень газификации при условии подключения всех домовладений, получивших техническую возможность |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение технической возможностью газификации домовладений и квартир в населенном пункте в результате реализации проекта в количестве | шт. | 0 | 75 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) в результате реализации проекта | % | 0 | 100 |  | 0 |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение жилой застройки д. Нижняя Шальдиха | 1500,00 | 80,0 | 1500,0 |  | 80,0 |  | Наличие проектно-сметной документации, предусматривающей в том числе: | шт | 0 | 0 |  | 0 | Максимальный уровень газификации при условии подключения всех домовладений, получивших техническую возможность |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение технической возможностью газификации домовладений и квартир в населенном пункте в результате реализации проекта в количестве | шт. | 0 | 75 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) в результате реализации проекта | % | 0 | 100 |  | 0 |  |
|  |  | «Реконструкция канализационных очистных сооружений в с Путилово, Кировского района Ленинградской области» | 2990,0 | 157,9 | 2990,0 |  | 157,8 |  | Оплата технологического присоединения к электрическим сетям по договору №ОД-НлЭС-15076-15/13116-Э-15 от 27.07.2016 | % | 0% |  | 60% | 60% |  |
| 6 | Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение" | Ремонт теплотрассы от котельной до ТК-2, с Путилово Замена аккумуляторного бака на котельной, с. Путилово | 5340,58 | 609,3 | 5340,58 |  | 609,3 |  | Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | чел. |  | 1913 |  | 1913 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент износа тепловых сетей: n=2433,6 протяженность изношенных сетей, м /L= общая протяженность сетей, м *100 | % |  | 54 |  | 78 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тепловые потери на ремонтируемом участке тепловой сети | Гкал/час |  | 0,0257 |  | 0,0483 |  |
|  |  | Замена аккумуляторного бака на котельной, с. Путилово, | 6464,6 | 646,5 | 5135,5 |  | 513,5 |  | Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | чел. |  | 1913 |  | 1913 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент износа оборудования котельной | % |  | 20 |  | 19 |  |
|  |  | Ремонт участка водопроводных сетей по ул. Родионовых д. Валовщина | 318,6 | 35,4 | 316,9 |  | 35,2 |  | Уменьшение доли однопроводной сети, нуждающейся в замене, % | % | 57,3 |  | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность замененной водопроводной сети, п.м | П.м. | 0 |  | 382 | 382 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потери воды, % | % | 15 |  | 2 | 2 |  |
|  |  | Ремонт водонапорной башни д. Валовщина | 1 411,7 | 156,9 |  |  |  |  | Потери воды через повреждения трубопроводов, м3 | М3 | 14 |  | 0 | 14 | Целевые показатели будут достигнуты при окончании работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия электроэнергии, (кВт/сутки) | кВт/сутки | 46 |  | 2 | 46 |  |
|  |  | Ремонт насосной станции и скважины д. Валовщина | 1 551,3 | 172,4 | 1551,3 |  | 172,4 |  | Производительность скважины (куб.м/сутки) | Куб м/сутки | 30 |  | 60 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потери воды, % | % | 15 |  | 2 | 2 |  |
| 7 | Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение" | Уличное освещение |  | 884,6 |  |  | 774,6 |  | Площадь уличного освещения | М2 |  |  | 130800 | 130800 |  |
|  |  | Озеленение |  | 13,1 |  |  | 5,1 |  | Кол-во высаженной рассады | шт |  |  | 600 | 600 |  |
|  |  | Прочее благоустройство |  | 440,9 |  |  | 321,0 |  | Площадь благоустройства | шт |  |  | 130000 | 130000 |  |
|  |  | Организация сбора и вывоза мусора |  | 106,0 |  |  | 91,0 |  | Количество мусора | куб |  |  | 300 | 300 |  |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | субсидия на выполнение муниципального задания субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МБУ «СДК с. Путилово» | 113,4 | 4226,5 | 103,4 |  | 4216,5 |  | Количество кружков Посещаемость | Шт чел |  |  | 25 293 | 24 283 |  |
|  |  | Организация мероприятий в сфере культуры (доставка делегации на районный праздник, цветочная продукция, приобретение венков на 9 мая) |  | 186,6 |  |  | 184,1 |  | Количество мероприятий | ед |  |  | 111 | 110 |  |
| 8.2 | Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной | Мероприятия по развитию массового спорта (проведение спортивных праздников, взносы за участие в турнирах, приобретение спортивного инвентаря) |  | 18,44 |  |  | 18,4 |  | Количество мероприятий | ед |  |  | 5 | 5 |  |
| 9 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилого строительства на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение " | Приобретение квартир путем участия в долевом строительстве | 58584,8 | 1369,9 | 11717,0 |  | 287,8 |  | Расселяемая площадь | М2 |  |  | 1457,6 | 0 | Целевые показатели будут достигнуты при окончании работ |
| 10 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение" | Ремонт дворовой территории МКД 22 с Путилово ул Братьев Пожарских | 841,6 | 251,3 | 841,6 |  | 251,3 |  | площадь | М2 |  |  | 606,5 | 606,5 |  |
|  |  | Обустройство детской игровой площадки | 300,0 | 30,0 | 300,0 |  | 30,0 |  | количество | шт |  |  | 1 | 1 |  |

Заключение

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа  "Совершенствование и развитие дорожной сети  МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий  МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение "

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО  Путиловское  сельское поселение"

Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение"

Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское

поселение"

Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение"

За 2016 год признаются положительными и , программы  рекомендуются к дальнейшей реализации