| Отчет о реализации муниципальных программ МО Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2015 год |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2015 год, руб. | Фактический объем финансирования за 2015 год, руб. | % исполнения программы за 2015 год | Оценка эффективности реализации программы * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | 230 988,00 | 159 750,08 | 69,2 | низкая |
| 1.1 | " Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | 28 288,00 | 27 338,00 | 96,6 | высокая |
| 1.2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" муниципальной программы "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | 30 200,00 | 29 939,69 | 99,1 | высокая |
| 1.3 | Подпрограмма "Противодействие экстремизму, профилактика терроризма" муниципальной программы "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | 172 500,00 | 102 472,39 | 59,4 | низкая |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение" | 4 222 768,24 | 4 175 298,00 | 98,9 | высокая |
| 2.1 | подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | 2 725 631,60 | 2 680 087,30 | 98,3 | высокая |
| 2.2 | Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Путиловское сельское поселение" муниципальной программы"Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение" | 1 497 136,64 | 1 495 210,70 | 99,9 | высокая |
| 3 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий МО Путиловское сельское поселение" | 2 545 517,03 | 2 532 773,00 | 99,5 | высокая |
| 4 | Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение " | 742 200,00 | 738 601,00 | 99,5 | высокая |
| 5 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение" | 37 192 000,00 | 36 967 119,72 | 99,4 | высокая |
| 6 | Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение" | 10 015 882,00 | 9 776 314,00 | 97,6 | высокая |
| 7 | Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение" | 1 326 799,98 | 1 251 796,80 | 94,3 | средняя |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | 4 202 864,33 | 4 174 823,30 | 99,3 | высокая |
| 8.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | 4 170 464,33 | 4 170 463,80 | 100,0 | высокая |
| 8.2 | Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | 32 400,00 | 4 359,50 | 13,5 | низкая |

* - оценка эффективности реализации муниципальной программы выражается в следующих  интервалах  значений показателей:

-79%  и менее процентов выполнения  мероприятий  программы - «низкий  или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «средний или удовлетворительный уровень               эффективности»;

-  95%  и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «высокий уровень эффективности».

## Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

## за 2015 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области проведена в соответствии с постановлением администрации МО Путиловское сельское поселение от 06.11.2013г. №189 "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ МО Путиловское сельское ".

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2015 – 31.12.2015.

В бюджете МО Путиловское сельское поселение на 2015 год было предусмотрено финансирование 12 муниципальных программ. На реализацию данных программ в 2015 году предусматривалось направить средства в размере 60479,0 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 59776,5 тыс.руб. или 98,8% от запланированного объема.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя эффективности

-79%  и менее процентов выполнения  мероприятий  программы - «низкий  или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «средний или удовлетворительный уровень     эффективности»;

-  95%  и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «высокий уровень эффективности».

Из 8 программ высокий уровень эффективности исполнения по  6 программам:

Средний уровень эффективности исполнения по 1 программе

Низкий, неудовлетворительный уровень эффективности  по 1 программе:

По вышеуказанным программам оценка проведена в части финансирования, для более полной оценки эффективности исполнения программ необходимо оценить достигнутые значения показателей по запланированным мероприятиям  программы в сравнении с базовыми или планируемыми показателями.

Результаты реализации муниципальных программ МО Путиловское сельское поселение

| N п/п | Программа, подпрограмма, | Мероприятия | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Целевые показатели | Единица измерения | Базовое значение показате-ля (на начало реализа-ции муници-пальной програм-мы) | Плани-руемое значение показателя на 2015 год | Достигнутое значение показателя за 2015 год | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | " Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Услуги по энтомологическому обследованию и аккарицидной обработке мест захоронений, памятников ВОВ, местотведенных для гуляния и детских площадок от клещей |  | 7,0 |  | 6,0 | Площадь мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок подлежащая обработке от клещей | га |  | 1 | 1 |  |
|  |  | Переданы полномочия району по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб |  | 21,3 |  | 21,3 | Заключение соглашений о передаче полномочий | шт |  | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" муниципальной программы "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | Содержание и обслуживание пожарных водоемов |  | 30,2 |  | 29,9 | Количество пожарных водоемов | шт |  | 7 | 7 |  |
| 1,3 | Подпрограмма "Противодействие экстремизму, профилактика терроризма" муниципальной программы "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | Мероприятия по защите населения |  | 136,5 |  | 66,5 | Количество мероприятий | шт |  | 3 | 2 |  |
|  |  | Обслуживание и корректировка официального сайта администрации МО Путиловское сельское поселение | в течении года | 36,0 |  |  | 36,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | Ремонт ул Железнодорожная ст Назия | 1633,5 | 535,0 | 1633,5 | 535,0 | Протяженность дорог | км |  | 0,438 | 0,438 |  |
|  |  | Содержание улично-дорожной сети |  | 557,1 |  | 511,6 | Протяженность дорог | км |  | 35,4 | 35,4 |  |
| 2.2 | Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | Ремонт дворовой территории МКД №15 ул Братьев Пожарских с Путилово |  | 1214,5 |  | 1212,6 | Площадь дворовой территории | М2 |  | 573,6 | 573,6 |  |
|  |  | Ремонт проезда к дворовой территории МКД №15 ул Братьев Пожарских с Путилово | 194,5 | 88,1 | 194,5 | 88,1 | Площадь проезда | М2 |  | 162 | 162 |  |
| 3 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий МО Путиловское сельское поселение" | Приобретение и доставка щебня, выравнивание, грейдерование дорожного полотна д.Нижняя.Щальдиха д. Поляны д.Горная .Щальдиха д.Петровщина д.Валовщина д.Алексеевка ст.Назия | 2071,4 | 207,1 | 2071,4 | 207,1 | Количество щебня | М3 |  | 2453,17 | 2453,17 |  |
| 4 | Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение " | Мероприятия по энергосбережению |  | 742, 2 |  | 738,6 | % Энергосберегающих светильники | шт |  | 60 | 70 |  |
| 5 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение" | строительство объекта: «Газоснабжение жилой застройки с. Путилово Кировского района Ленинградской области. 2 этап | 8 400,00 | 410,00 | 8 400,00 | 354,1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 605 | 750 | 750 | Максимальный уровень газификации при условии подключения всех домовладений, получивших техническую возможность |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте | м | 5294,3 | 8294,3 | 8294,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности построенных газопроводов в 2015 году от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | 0 | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | 80 | 100 | 100 |  |  |
|  |  | строительство объекта: «Газоснабжение жилой застройки д. Петровщина Кировского района Ленинградской области | 4 050,0 | 177,4 | 4 050,0 | 177,4 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 125 | 125 | Максимальный уровень газификации при условии подключения всех домовладений, получивших техническую возможность |
|  |  |  |  |  |  |  | Протяженность построенных газопроводов в населенном пункте | м | 0 | 3000 | 3000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности построенных газопроводов в 2014 году от общей протяженности по проекту (в случае окончания строительства в последующие годы) | % | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уровень газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) | % | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение жилой застройки д. Горная Шальдиха | 1 519,0 | 84,0 | 1 519,0 | 84,0 | Наличие проектно-сметной документации, предусматривающей в том числе: | шт | 0 | 0 | 0 | Максимальный уровень газификации при условии подключения всех домовладений, получивших техническую возможность |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение технической возможностью газификации домовладений и квартир в населенном пункте в результате реализации проекта в количестве | шт. | 0 | 75 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) в результате реализации проекта | % | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | разработка проектно-сметной документации по строительству объекта: «Газоснабжение жилой застройки д. Нижняя Шальдиха | 200,0 | 10,0 |  |  | Наличие проектно-сметной документации, предусматривающей в том числе: | шт | 0 | 0 | 0 | Максимальный уровень газификации при условии подключения всех домовладений, получивших техническую возможность |
|  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение технической возможностью газификации домовладений и квартир в населенном пункте в результате реализации проекта в количестве | шт. | 0 | 75 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня газификации населенного пункта (кол-во газифицированных домовладений и квартир/ общее кол-во домовладений и квартир х 100%) в результате реализации проекта | % | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | __разработка проектной документации «Реконструкция канализационных очистных сооружений в с Путилово, Кировского района Ленинградской области» | 6 900,0 | 415,0 | 4 912,0 | 246,0 | Разработка проекта по строительству канализационно-очистных сооружений с. Путилово | Отсутствие проекта | Отсутствие проекта | Наличие проекта по строительству канализационно-очистных сооружений с. Путилово | Наличие проекта по строительству канализационно-очистных сооружений с. Путилово |  |
|  |  | Реконструкция универсальной спортивной площадки, с. Путилово | 13809,0 | 657,8 | 13152,0 | 657,8 | Увеличение численности населения Ленинградской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом | чел. | 70 | 300 | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом и физической культурой по месту жительства | мест | 2 | 3 | 3 |  |
| 6 | Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение" | Замена участков ТС от ТК-4 до жилых домов № 24 и 21 по ул. Бр.Пожарских с. Путилово | 842 | 94,1 | 841,3 | 93,5 | Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | Чел. |  | 1500 | 1500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процент износа тепловых сетей n=L протяженность изношенных сетей, м / L общая протяженность сетей, м *100 | % |  | 78 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тепловые потери на ремонтируемом участке тепловой сети Q1=qфакт*L, Q2=qнорм*L, где qфакт - фактические удельные тепловые потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); qнорм – нормативные удельные потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); L – протяженность ремонтируемого участка | Гкал/ч |  | 0,0483 | 0,0257 |  |
|  |  | Замена участков ТС от ТК-2 до ТК-3 и от ТК-2 до жилых домов №2 и № 22, 23 по ул. Бр.Пожарских с. Путилово, | 6303,0 | 70,1 | 6064,7 | 67,4 | Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | Чел. |  | 200 | 200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Процент износа тепловых сетей n=L протяженность изношенных сетей, м / L общая протяженность сетей, м *100 | % |  | 78 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Тепловые потери на ремонтируемом участке тепловой сети Q1=qфакт*L, Q2=qнорм*L, где qфакт - фактические удельные тепловые потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); qнорм – нормативные удельные потери на ремонтируемом участке тепловых сетей, Гкал/(ч*м); L – протяженность ремонтируемого участка | Гкал/ч |  | 0,0103 | 0,0052 |  |
|  |  | Ремонт участков трубопроводов ХВС от ВК № 11 до д. 2 по ул. Бр. Пажарских, от ул. Игнашкиных до ул. Полянки, от ул. Бр. Пожарских до ул. Учительская и ремонт помещений водомерных узлов скважин №№ 5,6, с. Путилово |  |  |  |  | Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | % | 19,12 | 9,6 | 9,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протяженность замененной водопроводной сети, п.м | пм | 1816 | 2749 | 2749 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Потери воды, % | % | 30 | 10 | 10 |  |
| 7 | Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение" | Уличное освещение |  | 743,7 |  | 668,7 | Площадь уличного освещения | М2 |  | 130800 | 130800 |  |
|  |  | Озеленение |  | 13,1 |  | 13,1 | Кол-во высаженной рассады | шт |  | 600 | 600 |  |
|  |  | Прочее благоустройство |  | 521,6 |  | 521,6 | Площадь благоустройства | шт |  | 130000 | 130000 |  |
|  |  | Организация сбора и вывоза мусора |  | 48,4 |  | 48,4 | Количество мусора | куб |  | 300 | 300 |  |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | субсидия на выполнение муниципального задания субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МБУ «СДК с. Путилово» | 212,9 | 3764,9 | 212,9 | 3764,9 | Количество кружков Посещаемость Количество мероприятий Посещаемость | Шт чел ед чел |  | 23 270 111 8416 | 23 270 111 8416 |  |
|  |  | Организация мероприятий в сфере культуры (доставка делегации на районный праздник, цветочная продукция, приобретение венков на 9 мая) |  | 192,6 |  | 192,6 | Количество мероприятий | ед |  | 7 | 7 |  |
| 8.2 | Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | Мероприятия по развитию массового спорта (проведение спортивных праздников, взносы за участие в турнирах, приобретение спортивного инвентаря) |  | 32,4 |  | 4,4 | Количество мероприятий | ед |  | 6 | 5 |  |

Заключение

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа  "Совершенствование и развитие дорожной сети  МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий  МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение "

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО  Путиловское  сельское поселение"

Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение"

Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение"

За 2015 год признаются положительными и , программы  рекомендуются к дальнейшей реализации