**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы**

**"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение на 2014-2020 годы»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.) | МБ тыс.руб. |  |
| Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для газовой котельной с.Путилово и ВОС | 1323,4 | 69,6 | 1323,4 | 69,6 | Общее количество объектов жизнеобеспечения на территории муниципального образования | шт. | 10 | 10 | 10 |  |
| Количество объектов жизнеобеспечения, не имеющих требуемой категории надежности электроснабжения и не оснащенных автономным резервным источником электроснабжения | шт. | 10 | 9 | 9 |  |
| Наличие автономных резервных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения | шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путилово | 20000,0 | 1052,63 | 14104,1 | 210,5 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Мощность введенных в эксплуатацию водопроводных сооружений | м3/сутки | 0 | 0 | 0 |  |
| Уровень строительной готовности объекта | % | 0 | 20 | 2 |  |
| Устройство места врезки тепловых сетей к д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль |  | 139,1 | 0 | 139,1 | Место врезки тепловых сетей | шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| Строительство внеплощадочных канализационных сетей к д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль |  | 82,1 | 0 | 82,1 | Протяженность сетей | м | 0 | 37 | 37 |  |
| Строительство внеплощадочных водопроводных сетей к д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль |  | 53,3 | 0 | 53,3 | Протяженность сетей | м | 0 | 27 | 27 |  |
| Строительство газопровода к д.2 по ул.Дорофеева с.Путилово, в том числе проектные работы, авторский, технический и строительный контроль |  | 172,1 | 0 | 99,7 | Протяженность сетей | м | 0 | 85,5 | 85,5 |  |
| Замена водопроводных сетей к д.10 по ул.Братьев Пожарских с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль |  | 84,5 | 0 | 84,5 | Замена колодца | шт. | 0 | 1 | 1 |  |
| Замена участка канализационных сетей от дома 10 по ул.Братьев Пожарских с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль |  | 86,8 | 0 | 86,8 | Протяженность сетей | м | 0 | 13 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена участка канализационных сетей у дома 10,21 по ул.Братьев Пожарских с.Путилово, в том числе проверка смет и технический контроль |  | 53,3 | 0 | 53,3 | Протяженность сетей | м | 0 | 17,6 | 17,6 |  |