**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**"Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"**

**за 1полугодие 2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | МБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) |  |
| Уличное освещение | 911,2 | 512,8 | Площадь уличного освещения | м2 | 130800 | 130800 |  |
| Озеленение | 13,5 | 0 | Кол-во высаженной рассады | шт. | 0 | 0 |  |
| Прочее благоустройство | 221,4 | 0 | Площадь благоустройства | м2 | 130000 | 0 |  |
| Организация сбора и вывоза мусора | 81,2 | 71,1 | Количество мусора | куб.м | 300 | 210 |  |