**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

**за 1 полугодие 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя | Примечание |
|  | ОБ тыс.руб. | МБ тыс.руб. | ОБ тыс.руб. | МБ тыс.руб. |  |
| Ремонт дорог и улиц на ст.Назия (около 5 км) | 20000,0 | 0 | 20000,0 | 0 | Протяженность | км | 0 | 5,0 | 0 |  |
| Восстановление горячего водоснабжения в многоквартирных домах с.Путилово | 6000,0 | 0 | 6000,0 | 0 | Протяженность сети | км | 0 | 9,8 | 0 |  |