**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие дорожной сети**

**МО Путиловское сельское поселение»**

**за 1кв. 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) |  |
| Ремонт внутридомовой территории д.9 ул.Бр.Пожарских с.Путилово | 1080,0 | 120,0 | 0 | 0 | Отремонтированная площадь | М2 |  | 180 | 0 |  |
| Ремонт площадок для парковки машин д.24 | 1350,0 | 150,0 | 0 | 0 | Отремонтированная площадь | М2 |  | 180 | 0 |  |
| Содержание улично-дорожной сети | 0 | 1161,3 | 0 | 354,4 | Протяженность дорог | км |  | 40,7 | 40,7 |  |