**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы**

**"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение на 2014-2020 годы»**

**за 1кв.2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.)  | МБ тыс.руб. |  |
| Установка станции обезжелезования воды с Путилово | 27000,0 | 3000,0 | 27000,0 | 3000,0 | Обеспеченность населения качественной питьевой водой | % | 0 | 100 | 0 |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путилово | 60000,00 | 1578,95 | 0 | 0 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Мощность введенных в эксплуатацию водопроводных сооружений | м3/сутки | 0 | 0 | 0 |  |
| Уровень строительной готовности объекта | % | 0 | 100 | 20 |  |