**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие дорожной сети**

**МО Путиловское сельское поселение»**

**за 9 месяцев 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) |  |
| Ремонт внутридомовой территории д.9 ул.Бр.Пожарских с.Путилово | 1080,0 | 120,0 | 0 | 0 | Отремонтированная площадь | М2 |  | 180 | 0 |  |
| Ремонт площадок для парковки машин д.24 | 1350,0 | 150,0 | 0 | 0 | Отремонтированная площадь | М2 |  | 180 | 0 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги ул.Парковая от ул.Игнашкиных до д.4 | 0 | 1 727,6 | 0 | 1 727,6 | Отремонтированная площадь | М2 |  | 547 | 547 |  |
| Ремонт ул.Полянки с.Путилово | 2100,0 | 206,0 | 0 | 0 | Протяженность дорог | км |  | 0,73 | 0 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги ул.Парковая с.Путилово, от д.14 до д.9в | 730,5 | 58,6 | 0 | 0 | Протяженность дорог | км |  | 0,4 | 0 |  |
| Содержание улично-дорожной сети | 0 | 975,7 | 0 | 766,2 | Протяженность дорог | км |  | 40,7 | 40,7 |  |