**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие дорожной сети**

**МО Путиловское сельское поселение»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги ул.Парковая от ул.Игнашкиных до д.4 | 0 | 1 727,6 | 0 | 1 727,6 | Отремонтированная площадь | м2 |  | 547 | 547 |  |
| Ремонт ул.Полянки с.Путилово | 2100,0 | 206,0 | 0 | 0 | Протяженность дорог | км |  | 0,73 | 0 |  |
| Ремонт участка автомобильной дороги ул.Парковая с.Путилово, от д.14 до д.9в | 730,5 | 58,6 | 628,9 | 58,6 | Протяженность дорог | км |  | 0,4 | 0,4 |  |
| Содержание улично-дорожной сети | 0 | 898,0 | 0 | 881,1 | Протяженность дорог | км |  | 40,7 | 40,7 |  |