**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2015 – 2020 гг.»**

**за 9 месяцев 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) |  |
| Получение энергетических паспортов МКД | 0 | 315,0 | 0 | 0 | Кол-во МКД | Шт. | 0 | 20 | 0 |  |
| Приобретение ламп ДРЛН, кронштейнов, светильников, др. комплектующих в системах уличного освещения | 0 | 143,0 | 0 | 64,0 | Энергосберегающие светильники,  Замена проводки | Шт.  м | 0  0 | 30  200 | 5  200 |  |
| Приобретение энергосберегающих ламп в бюджетном секторе | 0 | 13,0 | 0 | 0 | Энергосберегающие светильники | Шт. | 0 | 10 | 0 |  |