| Отчет о реализации муниципальных программ МО Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2018 год |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2018 год,руб. | Фактический объем финансирования за 2018 год, руб. | % исполнения программы за 2018 год | Оценка эффективности реализации программы * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | 1049534,50 | 1047902,80 | 99,8 | высокая |
| 1.1 | Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | 1023914,02 | 1023914,02 | 100,0 | высокая |
| 1.2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" | 25620,5 | 23988,80 | 93,6 | высокая |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение" | 5762174,4 | 3335309,6 | 57,9 | низкая |
| 2.1 | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | 5721649,39 | 3296194,55 | 57,6 | низкая |
| 2,2 | Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | 40525,05 | 39115,00 | 96,5 | высокая |
| 3 | Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение" | 1614235,62 | 1514403,42 | 93,8 | Высокая |
| 4 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилого строительства на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение " | 380000,00 | 373800,00 | 98,4 | Высокая |
| 5 | Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение" | 143000,00 | 118392,05 | 82,8 | Средняя |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | 6187863,9 | 6010487,3 | 97,1 | высокая |
| 6.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" | 6165863,90 | 5988487,34 | 97,1 | высокая |
| 6.2 | Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | 22000,00 | 22000,00 | 100,0 | высокая |
| 7 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий МО Путиловское сельское поселение" | 1993750,00 | 1993750,00 | 100,0 | высокая |
| 8 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение" | 239583,19 | 44267,45 | 18,5 | низкая |
| 9 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение" | 2305552,50 | 1313967,00 | 57,0 | низкая |
| 10 | Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение " | 137116000,00 | 136850177,80 | 99,8 | высокая |
|  |  | 156 791 694,17 | 152 602 457,43 | 97,3 | высокая |

## Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

## за 2018 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области проведена в соответствии с постановлением администрации МО Путиловское сельское поселение от 06.11.2013г. №189 "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ МО Путиловское сельское ".

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2018 – 31.12.2018.

В бюджете МО Путиловское сельское поселение на 2018 год было предусмотрено финансирование 10 муниципальных программ. На реализацию данных программ в 2018 году предусматривалось направить средства в размере 156791,7 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 152602,5 тыс.руб. или 97,3% от запланированного объема.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя эффективности

-75%  и менее процентов выполнения  мероприятий  программы - «низкий  или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «средний или удовлетворительный уровень     эффективности»;

-  90%  и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «высокий уровень эффективности».

Из 10 программ высокий уровень эффективности исполнения по  6 программам:

Средний уровень эффективности исполнения по 1программе

Низкий, неудовлетворительный уровень эффективности  по 3 программам.

По вышеуказанным программам оценка проведена в части финансирования, для более полной оценки эффективности исполнения программ необходимо оценить достигнутые значения показателей по запланированным мероприятиям  программы в сравнении с базовыми или планируемыми показателями.

Результаты реализации муниципальных программ МО Путиловское сельское поселение

| N п/п | Программа, подпрограмма, | Мероприятия | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Целевые показатели | Единица измерения | Базовое значение показате-ля (на начало реализа-ции муници-пальной програм-мы) | Плани-руемое значение показателя на 2018 год | Достигнутое значение показателя за 2018 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | " Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Услуги по энтомологическому обследованию и акарицидной обработке мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок от клещей |  | 18,8 |  | 18,8 | Площадь мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок подлежащая обработке от клещей | га |  | 2 | 2 |  |
|  |  | Переданы полномочия району по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб |  | 15,7 |  | 15,7 | Заключение соглашений о передаче полномочий | шт |  | 1 | 1 |  |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации местной системы оповещения населения |  | 99,5 |  | 99,5 | Количество проектов для 8 населенных пунктов | ед |  | 8 | 8 |  |
|  |  | Развитие местной системы оповещения МО Путиловское сельское поселение -приобретение и установка усилительно-коммутационного блока со встроенным блоком для приема сигналов оповещения в с. Путилово |  | 890,0 |  | 890,0 | Населенных пунктов | ед |  | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" муниципальной программы "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | Содержание и обслуживание пожарных Водоемов Постановка на учет и прохождение техосмотра прицепа пожарного и противопожарного комплекса |  | 58,0 5,0 |  | 50,7 0 | Количество пожарных водоемов Количество техники | шт шт |  | 7 2 | 7 2 |  |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | Ремонт участка автомобильной дороги ул.Парковая от ул.Игнашкиных до д.4 | 0 | 1 727,6 | 0 | 1 727,6 | Отремонтированная площадь | м2 |  | 547 | 547 |  |
|  |  | Ремонт ул.Полянки с.Путилово | 2100,0 | 206,0 | 0 | 0 | Протяженность дорог | км |  | 0,73 | 0 | Целевые показатели будут достигнуты при окончании работ |
|  |  | Ремонт участка автомобильной дороги ул.Парковая с.Путилово, от д.14 до д.9в | 730,5 | 58,6 | 628,9 | 58,6 | Протяженность дорог | км |  | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  | Содержание улично-дорожной сети | 0 | 898,0 | 0 | 881,1 | Протяженность дорог | км |  | 40,7 | 40,7 |  |
| 2.2 | Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | Ремонт проезда к дворовой территории |  | 40,5 |  | 39,1 | протяженность | км |  | 0,03 | 0,03 |  |
| 3 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий МО Путиловское сельское поселение" | Поставка щебня, Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части дорог с щебеночным покрытием (разравнивание щебня) д.Нижняя.Шальдиха | 367,9 | 36,8 | 367,9 | 36,8 | Количество щебня | М3 |  | 292 | 292 |  |
|  |  | Поставка щебня, Развозка щебня и выравнивание д Поляны | 123,7 | 12,4 | 123,7 | 12,4 | Количество щебня | М3 |  | 97 | 97 |  |
|  |  | Поставка щебня, Развозка щебня и выравнивание д.Горная Шальдиха | 313,5 | 31,3 | 313,5 | 31,3 | Количество щебня | М3 |  | 259 | 259 |  |
|  |  | Поставка щебня, Развозка щебня и выравнивание д. Петровщина | 123,7 | 12,4 | 123,7 | 12,4 | Количество щебня | М3 |  | 97 | 97 |  |
|  |  | Поставка щебня, Развозка щебня и выравнивание д. Валовщина | 79,8 | 8,0 | 79,8 | 8,0 | Количество щебня | М3 |  | 65 | 65 |  |
|  |  | Чистка пожарного водоема, д. Алексеевка | 27,3 | 2,7 | 27,3 | 2,7 | Количество щебня | М3 |  | 1т | 1 |  |
|  |  | Поставка щебня , Развозка щебня и выравнивание, Устранение деформации и повреждения дорожного покрытия (поямочный ремонт) ст Назия | 281,9 | 28,2 | 281,9 | 28,2 | Количество щебня | М3 |  | 182 | 182 |  |
|  |  | Чистка водоотводящих канав ст.Назия | 494,6 | 49,5 | 494,6 | 49,5 | длина | пм |  | 1420 | 1420 |  |
| 4 | Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение " | Приобретение ламп ДРЛН, кронштейнов, светильников, др. комплектующих в системах уличного освещения | 0 | 190,8 | 0 | 186,9 | Энергосберегающие светильники, Замена проводки | Шт. м | 0 0 | 50 200 | 75 |  |
| 5 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение" | Проектирование и строитель-ство объектов газоснабжения д.Нижняя Щальдиха |  | 239,6 |  | 44,3 | Внесение изменений в проект | % | 0 | 100 | 30 | Максимальный уровень газификации при условии подключения всех домовладений, получивших техническую возможность |
| 6 | Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение" | Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путилово | 130896,0 | 6220,0 | 130896,0 | 5954,2 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | Максимальный уровень будет достигнут после завершения реконструкции |
|  |  |  |  |  |  |  | Мощность введенных в эксплуатацию водопроводных сооружений | м3/сутки | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уровень строительной готовности объекта | % | 20 | 80 | 80 |  |
| 7 | Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение" | Уличное освещение |  | 970,8 |  | 945,5 | Площадь уличного освещения | м2 |  | 130800 | 130800 |  |
|  |  | Озеленение |  | 64,2 |  | 0 | Кол-во высаженной рассады | шт. |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Прочее благоустройство |  | 343,4 |  | 342,9 | Площадь благоустройства | м2 |  | 130000 | 130000 |  |
|  |  | Организация сбора и вывоза мусора |  | 235,9 |  | 226,0 | Ремонт техники | Шт. |  | 2 | 2 |  |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | субсидия на выполнение муниципального задания |  | 3721,3 |  | 3721,3 | Количество кружков Посещаемость | Шт чел |  | 26/ 110 | 26/ 110 |  |
|  |  | Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МБУ «СДК с. Путилово» | 700,4 | 700,4 | 536,4 | 700,4 | Количество кружков Посещаемость | Шт/чел |  | 26/ 110 | 26/ 110 |  |
|  |  | Организация мероприятий в сфере культуры (цветочная продукция, приобретение венков на 9 мая) |  | 41,7 |  | 41,7 | Количество мероприятий | шт |  | 10 | 10 |  |
|  |  | Благоустройство братских захоронений |  | 1002,0 |  | 1002,0 | Количество братских захоронений | шт |  | 1 | 1 |  |
| 8.2 | Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной | Мероприятия по развитию массового спорта (проведение спортивных праздников, взносы за участие в турнирах, приобретение спортивного инвентаря) |  | 22,6 |  | 22 | Количество мероприятий(матчей) | ед |  | 15 | 15 |  |
| 9 | Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилого строительства на территории муниципального образования Путиловское сельское поселение " | Снос аварийных домов |  | 380,0 | 0 | 373,8 | Кол-во зданий | шт |  | 6 | 6 |  |
| 10 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение" | Ремонт дворовой территории МКД 23 с Путилово ул Братьев Пожарских | 841,6 | 84,2 | 0 | 0 | площадь | М2 |  | 505 | 0 | Целевые показатели будут достигнуты при окончании работ |
|  |  | Ремонт проезда от ул Дорофеева до детского садика с Путилово | 1064,0 | 249,97 | 1064,0 | 249,97 | площадь | М2 |  | 605 | 605 |  |

Заключение

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа  "Совершенствование и развитие дорожной сети  МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий  МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение "

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО  Путиловское  сельское поселение"

Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение"

Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское

поселение"

Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение"

За 2018 год признаются положительными и , программы  рекомендуются к дальнейшей реализации