**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие дорожной сети**

**МО Путиловское сельское поселение»**

**за 1 пол. 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) |  |
| Ремонт участка дороги местного значения в д.Валовщина, ул.Родионовых от д.32 до д.46/1 | 724,5 | 194,8 | 0 | 0 | Отремонтированная площадь | км |  | 0,249 | 0 |  |
| Ремонт участка дороги в с.Путилово от ул.Братьев Пожар-ских, д.21-ул.Южная, д.13-пер.Школьный,д.13-пер.Школьный,д.1, протяженностью 327м | 0 | 209,7 | 0 | 0 | Протяженность дорог | км |  | 0,327 | 0 |  |
| Содержание улично-дорожной сети | 0 | 1393,5 | 0 | 216,8 | Протяженность дорог | км |  | 40,7 | 40,7 |  |