**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие дорожной сети**

**МО Путиловское сельское поселение»**

**за 1кв. 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) |  |
| Ремонт тротуара и водоотводной канавы вдоль ул.Бр.Пожарских от д.3 с.Путилово | 1426,7 | 724,5 | 0 | 0 | Отремонтированная площадь | км |  | 0,45 | 0 |  |
| Ремонт участка дороги местного значения в д.Валовщина, ул.Родионовых от д.32 до д.46/1 | 724,5 | 151,9 | 0 | 0 | Протяженность дорог | км |  | 0,249 | 0 |  |
| Содержание улично-дорожной сети | 0 | 326,0 | 0 | 119,3 | Протяженность дорог | км |  | 40,7 | 40,7 |  |