**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы**

**"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение на 2014-2020 годы»**

**за 1 пол. 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.) | МБ тыс.руб. |  |
| Ремонт теплотрассы от котельной до ТК по ул.Игнашкиных, с.Путилово | 6371,42 | 707,93 | 0 | 0 |  | м |  | 1434,2 | 0 |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путилово | 5072,0 | 780,4,0 | 0 | 126,7 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Мощность введенных в эксплуатацию водопроводных сооружений | м3/сутки | 0 | 0 | 0 |  |
| Уровень строительной готовности объекта | % | 0 | 100 | 80 |  |