**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

**за 1 кв. 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя | Примечание |
|  | ОБ тыс.руб. | МБ тыс.руб. | ОБ тыс.руб. | МБ тыс.руб. |  |
| Ремонт дорог и улиц в Нижней Шальдихе | 14250,0 | 750,0 | 0 | 0 | Протяженность дорог | км | 0 | 7,25 | 0 |  |
| Проектирование и строительство объектов газоснабжения д.Нижняя Щальдиха | 0 | 326,9 | 0 | 0 | псд | шт. | 0 | 1 | 0 |  |
| Проектирование и строительство газопровода к муниципальным домам, частному сек-тору и к котельной д.Валовщина | 2850,0 | 150,0 | 0 | 0 | псд | шт. | 0 | 1 | 0 |  |
| Восстановление горячего водоснабжения в многоквартирных домах с.Путилово | 22800,0 | 1200,0 | 0 | 0 | Кол-во домов | Шт. | 0 | 10 | 0 |  |