**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**"Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"**

**за 3 кв. 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя | Примечание |
|  | МБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) |  |
| Уличное освещение | 953,6 | 570,0 | Площадь уличного освещения | м2 | 130800 | 130800 |  |
| Озеленение | 61,0 | 22,1 | Кол-во высаженной рассады | шт. | 839 | 839 |  |
| Прочее благоустройство | 1358,4 | 569,7 | Площадь благоустройства | м2 | 130000 | 130000 |  |
| Организация сбора и вывоза мусора | 725,0 | 197,9 | Ремонт техники | Шт. | 4 | 4 |  |