**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы**

**"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение на 2014-2020 годы»**

**за 3кв. 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.)  | МБ тыс.руб. |  |
| Ремонт теплотрассы от котельной до ТК по ул.Игнашкиных, с.Путилово | 6371,42 | 962,89 | 0 | 0 |  | м |  | 1434,2 | 0 |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путилово | 5072,0 | 969,78 | 12261,4 | 348,5 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 0 | 0 | 0 |  |
| Мощность введенных в эксплуатацию водопроводных сооружений | м3/сутки | 0 | 0 | 0 |  |
| Уровень строительной готовности объекта | % | 0 | 100 | 98 |  |