**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие дорожной сети**

**МО Путиловское сельское поселение»**

**за 3 кв. 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя |
|  | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) |
| Ремонт участка дороги местного значения в д.Валовщина, ул.Родионовых от д.32 до д.46/1 | 724,5 | 151,9 | 724,5 | 143,2 | Отремонтированная площадь | км |  | 0,249 | 0,249 |
| Ремонт участка дороги в с.Путилово от ул.Братьев Пожар-ских, д.21-ул.Южная, д.13-пер.Школьный,д.13-пер.Школьный,д.1, протяженностью 327м | 0 | 209,7 | 0 | 209,7 | Протяженность дорог | км |  | 0,327 | 0,327 |
| Содержание улично-дорожной сети | 0 | 891,1 | 0 | 248,7 | Протяженность дорог | км |  | 40,7 | 40,7 |