| Отчет о реализации муниципальных программ МО Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области за 2019 год |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2019 год,руб. | Фактический объем финансирования за 2019 год, руб. | % исполнения программы за 2019 год | Оценка эффективности реализации программы * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение" | 627 664,36 | 609 073,25 | 98,93 | высокая |
| 1.1 | Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | 531 475,34 | 531 475,34 | 100,00 | высокая |
| 1.2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" | 84 189,02 | 77 597,91 | 92,17 | высокая |
| 1.3 | Подпрограмма "Противодействие экстремизму, профилактика терроризма" | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | низкая |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение" | 2 278 035,61 | 1 924 434,75 | 84,48 | средняя |
| 2.1 | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | 2 278 035,61 | 1 924 434,75 | 84,48 | средняя |
| 3 | Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение" | 2 697 903,16 | 2 466 510,32 | 91,42 | высокая |
| 4 | Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение" | 139 712,91 | 139 712,91 | 100,00 | Высокая |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | 6 312 902,61 | 5 946 763,89 | 94,20 | Высокая |
| 5.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" | 6 290 902,61 | 5 924 763,89 | 94,18 | высокая |
| 5.2 | Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 | высокая |
| 6 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение" | 418 915,73 | 0,00 | 0,00 | низкая |
| 7 | Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | 2 686 188,00 | 2 686 188,00 | 100,00 | высокая |
| 8 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение" | 1 822 083,00 | 1 822 083,00 | 100,00 | высокая |
| 9 | Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение " | 23 011 260,33 | 22 409 548,85 | 97,39 | высокая |
|  |  | 39 982 665,71 | 38 004 314,97 | 95,05 | высокая |

## Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

## за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области проведена в соответствии с постановлением администрации МО Путиловское сельское поселение от 06.11.2013г. №189 "О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных программ МО Путиловское сельское ".

Оцениваемый период реализации программ (подпрограмм) – 01.01.2019 – 31.12.2019.

В бюджете МО Путиловское сельское поселение на 2019 год было предусмотрено финансирование 9муниципальных программ. На реализацию данных программ в 2019 году предусматривалось направить средства в размере 39982,7 тыс.руб. Фактическое финансирование составило 38004,3 тыс.руб. или 95,05% от запланированного объема.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя эффективности

-75%  и менее процентов выполнения  мероприятий  программы - «низкий  или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «средний или удовлетворительный уровень     эффективности»;

-  90%  и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «высокий уровень эффективности».

Из 9 программ высокий уровень эффективности исполнения по  6 программам:

Средний уровень эффективности исполнения по 1программе

Низкий, неудовлетворительный уровень эффективности  по 1 программе.

По вышеуказанным программам оценка проведена в части финансирования, для более полной оценки эффективности исполнения программ необходимо оценить достигнутые значения показателей по запланированным мероприятиям  программы в сравнении с базовыми или планируемыми показателями.

Результаты реализации муниципальных программ МО Путиловское сельское поселение

| N п/п | Программа, подпрограмма, | Мероприятия | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Целевые показатели | Единица измерения | Базовое значение показате-ля (на начало реализа-ции муници-пальной рограмм-мы) | Плани-руемое значение показателя на 2019 год | Достигнутое значение показателя за 2019 год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) | Областной бюджет (тыс.руб.) | Бюджет МО Путиловское СП (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение» |  | 627,7 |  | 609,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | « Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» | Услуги по энтомологическому обследованию и акарицидной обработке мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок от клещей |  | 18,8 |  | 18,8 | Площадь мест захоронений, памятников ВОВ, мест отведенных для гуляния и детских площадок подлежащая обработке от клещей | га |  | 3 | 3 |  |
|  |  | Переданы полномочия району по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб |  | 11,9 |  | 11,9 | Заключение соглашений о передаче полномочий | шт |  | 1 | 1 |  |
|  |  | Развитие местной системы оповещения МО Путиловское сельское поселение - Приобретение и подключение пульта управления муниципальной системы оповещения МО Путиловское сельское поселение к муниципальной системе оповещения Кировского муниципального района Ленинградской области в 2019 году |  | 500,8 |  | 500,8 | Населенных пунктов | ед |  | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение» | Содержание и обслуживание пожарных Водоемов Постановка на учет и прохождение техосмотра прицепа пожарного и противопожарного комплекса Обучение пожарному минимуму |  | 83,4 0,8 1,8 |  | 76,8 0,8 1,8 | Количество пожарных водоемов Количество техники Количество человек | шт шт чел |  | 7 2 1 | 7 2 1 |  |
| 1.3 | Подпрограмма "Противодействие экстремизму, профилактика терроризма" |  |  | 12 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение" | Ремонт участка дороги местного значения в д. Валовщина, ул. Родионовых от д. 32 до д. 46/1. | 724,5 | 151,9 | 724,5 | 143,2 | Протяженность дорог | км |  | 0,249 | 0,249 |  |
|  |  | Ремонт участка дороги в с Путилово от ул Братьев Пожарских д 21 – ул Южная д13-пер Школьный д 13- пер Школьный д 1, прот яженностью 327 м |  | 209,7 |  | 209,7 | Протяженность дорог | км |  | 0,327 | 0,327 |  |
|  |  | Содержание улично-дорожной сети | 0 | 1191,9 | 0 | 847,0 | Протяженность дорог | км |  | 35,4 | 35,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покупка оборудования | шт |  | 2 | 2 |  |
| 3 | Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение" | Уличное освещение |  | 953,6 |  | 822,4 | Площадь уличного освещения | м2 |  | 130800 | 130800 |  |
|  |  | Озеленение |  | 61 |  | 22,1 | Кол-во высаженной рассады | шт. |  | 839 | 839 |  |
|  |  | Прочее благоустройство |  | 1358,4 |  | 1198,1 | Площадь благоустройства | м2 |  | 130000 | 130000 |  |
|  |  | Организация сбора и вывоза мусора |  | 325,0 |  | 323,9 | Ремонт техники | Шт. |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уборка свалок | шт |  | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Покупка контейнеров, урн | шт |  | 19 | 19 |  |
| 4 | Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение " | Приобретение ламп ДРЛН, кронштейнов, светильников, др. комплектующих в системах уличного освещения | 0 | 139,7 | 0 | 139,7 | Энергосберегающие светильники, | Шт. | 0 | 50 | 75 |  |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" |
| 5.1 | Подпрограмма "Развитие культуры на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" | субсидия на выполнение муниципального задания |  | 4541,2 |  | 4541,2 | Количество кружков Посещаемость | Шт чел |  | 27/ 318 | 27/ 318 |  |
|  |  | Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам МБУ «СДК с. Путилово» | 862,3 | 862,3 |  |  | Количество кружков Посещаемость | Шт/чел |  | 27/ 318 | 27/318 |  |
|  |  | Организация мероприятий в сфере культуры (цветочная продукция, приобретение венков на 9 мая) |  | 25,1 |  | 23,9 | Количество мероприятий | шт |  | 8 | 8 |  |
| 5.2 | Подпрограмма "Развитие массового спорта на территории МО Путиловское сельское поселение" муниципальной | Мероприятия по развитию массового спорта (проведение спортивных праздников, взносы за участие в турнирах, приобретение спортивного инвентаря) |  | 22,0 |  | 22 | Количество мероприятий(матчей) | ед |  | 15 | 15 |  |
| 6 | Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО Путиловское сельское поселение" | Проектирование и строитель-ство объектов газоснабжения д.Нижняя Щальдиха |  | 418,9 |  | 0 | Внесение изменений в проект | % | 0 | 1 | 0 | Заключен договор готовится документация для экспертизы |
| 7 | Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | Ремонт ул. Железнодорожная п.ст.Назия | 2500,0 | 186,2 | 2500,0 | 186,2 | площадь | М2 |  | 2449 | 2449 |  |
| 8 | Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение" | Устройство тротуара в с Путилово от д 23 по ул Братьев Пожарских до ул Теплая | 1028,8 | 572,5 | 1028,8 | 572,5 | площадь | М2 |  | 677,5 | 677,5 |  |
| 9 | Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение" | Реконструкция канализационных очистных сооружений с.Путилово | 14508,1 | 1161,9 | 14508,1 | 1161,9 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | Максимальный уровень будет достигнут после завершения реконструкции |
|  |  |  |  |  |  |  | Мощность введенных в эксплуатацию водопроводных сооружений | м3/сутки | 0 | 600 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уровень строительной готовности объекта | % | 80 | 100 | 100 |  |
|  |  | Ремонт теплотрассы от котельной до ТК по ул.Игнашкиных, с.Путилово | 6371,4 | 707,9 | 5936,4 | 659,6 | Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения | чел. |  | 103 | 103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных участков линейных объектов | м.п. вдвухтрубном исчислении |  | 1383,7 | 1383,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество замененного оборудования | ед. |  | 0 | 0 |  |

Заключение

Итоги реализации муниципальных программ

Муниципальная программа "Безопасность и защита населения на территории МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа  "Совершенствование и развитие дорожной сети  МО Путиловское сельское поселение"

Муниицпальная программа "Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Энергосбережение и энергетическая эффективность на территории МО Путиловское сельское поселение "

Муниципальная программа "Развитие культуры и массового спорта на территории МО Путиловское сельское

поселение"

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельской территории МО  Путиловское  сельское поселение"

Муниципальная программа "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"

Муниципальная программа "Содействие созданию условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на части территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение"

Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение"

За 2019 год признаются положительными и , программы  рекомендуются к дальнейшей реализации