ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования _МО Путиловское сельское поселение  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020_ года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01._01__.2020__года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019__ года | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Устройство тротуара в с Путилово от д 23 по ул Братьев Пожарских до ул Теплая | 677,5м2 | 677,5 м2 | 1651292 | 1028800 | 572492 | 50000 | 1651292 | 1028800 | 572492 | 50000 | 1651292 | 1028800 | 572492 | 50000 | 0 |
| Итого | х | х | 1651292 | 1028800 | 572492 | 50000 | 1651292 | 1028800 | 572492 | 50000 | 1651292 | 1028800 | 572492 | 50000 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Заместитель главы администрации муниципального образования ___________ Иванцова Т.Н._ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Мишкина Т.М. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Мазненкова М.И.8-813 62-68882 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# СОГЛАСОВАНО

Комитет финансов Кировского муниципального района _________________________________________

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Отчет по дорожной карте

Администрации МО Путиловское сельское поселение,

по достижению значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение на 2018-2020 годы» |  |
| 1. | Устройство тротуара в с Путилово от д 23 по ул Братьев Пожарских до ул Теплая | 2-3 квартал 2019 года | Администрация МО Путиловское сельское поселение | … |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация МО Путиловское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение проведен аукцион, заключен контракт |
| 1.2. | Выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Акт Приемки выполненных работ | Работы выполнены, Акт приемки КС2,КС3 от 12.09.19 |
| 1.3 | Приемка в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 -4 квартал- 2019года | Администрация МО Путиловское сельское поселение. | Акт приемки выполненных работ | Акт приемки КС2, КС3 от 12.09.19 |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории, являющейся административным центром поселения, в МО Путиловское сельское поселение на 2018-2020 годы» |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3 -4 квартал- 2019года | Администрация МО Путиловское сельское поселение | Выполнение муниципальных контрактов | Акт приемки подписан, КС2 ,КС3от 12.09.19 Платежные поручения 1252,1251 от 07.10.19,п/п 1372от16.10.19 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца следующим за отчетным кварталом | Администрация МО Путиловское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет за 1,2.3,4 квартал 2019г Годовой за 2019 год |
| 2 | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО « поселение» Кировского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Доп соглашение от 01.07.2019 |

Заместитель глава администрации                                     Иванцова Т.Н.

ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования_Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз           «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Устройство тротуара в с Путилово от д 23 по ул Братьев Пожарских до ул Теплая | 1028800 | 572492 | 50000 | 1028800 | 572492 |  | 1028800 | 572492 | 50000 | 0,00 | ООО «ДСК РЕГИОН» | Муниципальный контракт 0145300026419000003 от 13.08.2019 | Устройство тротуара в с Путилово от д 23 по ул Братьев Пожарских до ул Теплая | 1601292,00 | 1601292,00 | Сч 106 от 12.09.2019, КС2,КС3 от 12.09.2019 | 677,5м2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудовое участие граждан |  | Очистка участка, вырубка кустарника | 50000 | 50000 | акт приемки выполненнызх работ от 30.09.2019 |  |
| Итого | 1028800 | 572492 | 50000 | 1028800 | 572492 |  | 1028800 | 572492 | 50000 | 0,00 |  |  |  | 1651292,00 | 1651292,00 |  | 677,5м2 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Заместитель главы администрации муниципального образования ___________ Иванцова Т.Н._ |  | Согласовано Комитет финансов Кировского муниципального района _______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Мишкина Т.М._ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Мазненкова М.И. 8-8136268882 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя

результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство тротуара в с Путилово от д 23 по ул Братьев Пожарских до ул Теплая | М2 | 677,5 | 677,5 |