ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования _МО Путиловское сельское поселение

на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»

и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020_ года (нарастающим итогом)

| Наимено-вание проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01._01__.2020__года (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2019__ года | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)* | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) * | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебюд-жетных источни-ков (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей) | За счет средств внебю-джетных источни-ков (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ремонт ул. Железнодорожная п.ст.Назия | 2449м2 | 2449м2 | 2708057 | 2500000 | 186188 | 21869 | 2708057 | 2500000 | 186188 | 21869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | х | х | 2708057 | 2500000 | 186188 | 21869 | 2708057 | 2500000 | 186188 | 21869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Заместитель главы администрации муниципального образования ___________ Иванцова Т.Н._ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Мишкина Т.М. |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Мазненкова М.И.8-813 62-68882 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

# М.П.

СОГЛАСОВАНО:______________________________________________

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года

Отчет по дорожной карте

Администрации МО Путиловское сельское поселение,

по достижению значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области, в МО Путиловское сельское поселение на 2018-2020 годы» |
| 1.1. | Внесение изменений в план-закупок, план-график | 2-3 квартал 2019 года | Администрация МО Путиловское сельское поселение | Внесение изменений в план-закупок, план-график | Внесено изменение в план-закупок, план-график |
| 1.2. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация МО Путиловское сельское поселение | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение проведен аукцион, заключен контракт |
| 1.3 | Выполнение работ по ремонту ул. Железнодорожная п.ст.Назия | 2-3 квартал 2019 года | Подрядная организация | Акт Приемки выполненных работ | Работы выполнены КС2, КС3 от21.08.19 |
| 1.4 | Приемка в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 -4 квартал- 2019года | Администрация МО Путиловское сельское поселение. | Акт приемки выполненных работ | Акт приемки в эксплуатацию, акт КС2, КС3 от21.08.19 |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области, в МО Путиловское сельское поселение на 2018-2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее 25 декабря 2019 года | Администрация МО Путиловское сельское поселение | Выполнение муниципальных контрактов | Акт КС2, КС3от21.08.19 Акт приемки в эксплуатацию Оплата пп 1173,1177, 1178 от 18.09.19 |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца следующим за отчетным кварталом | Администрация МО Путиловское сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Подготовлен отчет за 2.3,4 квартал 2019г, годовой за 2020 год |
| 2 | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО « поселение» Кировского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Заместитель главы администрации муниципального образования    ___________    Иванцова Т.Н._

ОТЧЕТ

(годовой)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования_Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз           «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за  2019 год

| Наименова-ние проектов | Утверждено средств (рублей) из: | Поступило средств (рублей) из: | Расходы, подтвержденные документами (рублей) из: | Неисполь-зованный остаток межбюд-жетного трансфер-та, под-лежащий возврату в областной бюджет (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета * | бюджета муници-пального образова-ния * | вне-бюд-жетных источ-ников * | област-ного бюджета | бюджета муници-пального образова-ния | вне-бюд-жетных источ-ников | област-ного бюджета | бюджета муни-ципаль-ного образо-вания | вне-бюджетных источни-ков |  | Контр-агент | Номер и дата договора | Наиме-нование работ | Сумма догово-ра, рублей | Выпол-нено работ, рублей | Номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактическое значение целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии (в % к плановому *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ремонт ул. Железнодорожная п.ст.Назия | 2500000 | 186188 |  | 2500000 | 186188 |  | 2500000 | 186188 |  | 0,00 | ООО «ДСК РЕГИОН» | Муниципальный контракт 0145300026419000005 от 22.07.2019 | Ремонт ул. Железнодорожная п.ст.Назия | 2686188,00 | 2686188,00 | Сч 90 от 21.08.2019, КС2,КС3 от 21.08.2019 | 2449м2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудовое участие граждан |  | Очистка участка, вырубка кустарника окашивание канавы | 21869 | 21869 | акт приемки выполненнызх работ от22.08.2019 |  |
| Итого | 2500000 | 186188 |  | 2500000 | 186188 |  | 2500000 | 186188 |  | 0,00 |  |  |  | 2708057 | 2708057 |  | 2449м2 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Заместитель главы администрации муниципального образования ___________ Иванцова Т.Н._ |  | Согласовано Комитет финансов Кировского муниципального района _______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Мишкина Т.М._ |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Мазненкова М.И. 8-8136268882 |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение

к годовому отчету

муниципального образования Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

за 2019 год

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя

результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ул. Железнодорожная п.ст.Назия | М2 | 2449 | 2449 |