**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**"Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"**

**За 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя | Примечание |
|  | МБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) |  |
| Уличное освещение | 953,6 | 822,4 | Площадь уличного освещения | м2 | 130800 | 130800 |  |
| Озеленение | 61,0 | 22,1 | Кол-во высаженной рассады | шт. | 839 | 839 |  |
| Прочее благоустройство | 1358,4 | 1198,1 | Площадь благоустройства | м2 | 130000 | 130000 |  |
| Организация сбора и вывоза мусора | 325,0 | 323,9 | Ремонт техники | шт. | 4 | 4 |  |
| Уборка свалок | шт. | 3 | 3 |  |
| Покупка контейнеров, урн | шт. | 19 | 19 |  |