**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы**

**"Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Путиловское сельское поселение на 2014-2020 годы»**

**за 3кв. 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.)  | МБ тыс.руб. |  |
| Ремонт теплотрассы от ТК-8 до д.№7 по ул.Дорофеева в с.Путилово | 5269,7 | 651,31 | 0 | 0 | Протяженность отремонтированной трассы | м | 570 | 570 | 0 |  |
| Ремонт водогрейного котла с заменой насосной группы на угольной котельной в д.Валовщина Кировского района Ленинградской области | 764,332 | 94,468 | 0 | 0 | Водогрейный котел | шт | 1 | 1 | 0 |  |
| насосы | шт | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |