**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы**

**"Формирование комфортной городской среды на территории МО Путиловское сельское поселение на 2019-2024 годы»»**

**за 1кв. 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.) | МБ тыс.руб. |  |
| Благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов №№ 17,18,19 по ул. Братьев Пожарских в с. Путилово | 6 300,0 | 700,0 | 0 | 0 | Готовность благоустройства | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов №№ 21, 24 по ул. Братьев Пожарских в с. Путилово | 6 300,0 | 700,0 | 0 | 0 | Готовность благоустройства | % | 100 | 100 | 0 |  |