**Отчет по реализации мероприятий муниципальной программы**

**"Формирование комфортной городской среды на территории МО Путиловское сельское поселение на 2019-2024 годы»»**

**за 2кв. 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.)  | МБ тыс.руб. |  |
| Благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов №№ 21, 24 по ул. Братьев Пожарских в с. Путилово | 6 229,0 | 769,9 | 0 | 0 | Готовность благоустройства | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Проектные работы | 0 | 10,0 | 0 | 0 | проект | Шт. | 1 | 1 | 0 |  |