**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие дорожной сети**

**МО Путиловское сельское поселение»**

**за 1 кв. 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  |
|  | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.)  | МБ (тыс.руб.) |
| Ремонт участка дороги местного значения с.Путилово, ул.Садовая | 713,9 | 152,7 | 0 | 0 | Протяженность дорог | км | 0,46 | 0 |
| Ремонт ул.Дьяконова в с.Путилово | 1551,9 | 233,5 | 0 | 0 | Протяженность дорог | км | 1,25 | 0 |
| Содержание улично-дорожной сети | 0 | 706,8 | 0 | 108,8 | Протяженность дорог | км | 36,01 | 36,01 |