**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Совершенствование и развитие дорожной сети**

**МО Путиловское сельское поселение»**

**за 3 кв. 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Целевые показатели | Ед. измерения | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя |
|  | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) | ОБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) |
| Ремонт участка дороги местного значения с.Путилово, ул.Садовая | 713,9 | 152,7 | 0 | 0 | Протяженность отремонтированного участка | км | 0,46 | 0 |
| Ремонт ул.Дьяконова в с.Путилово | 1551,9 | 232,4 | 0 | 0 | Протяженность отремонтированного участка | км | 1,25 | 0 |
| Ремонт проезда от ул.Дорофеева к офису врача общей практики в с.Путилово | 687,08 | 121,25 | 0 | 0 | Протяженность отремонтированного участка | км | 0,17 |  |
| Содержание улично-дорожной сети | 0 | 1202,0 | 0 | 915,0 | Протяженность дорог | км | 36,01 | 36,01 |
| Ремонт улично-дорожной сети | 0 | 689,5 | 0 | 9,0 | Протяженность дорог | км | 36,01 | 36,01 |