**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

**за 2 кв. 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | ОБ тыс.руб. | МБ тыс.руб. | ОБ тыс.руб.  | МБ тыс.руб. |  |
| Проектирование и строительство объектов газоснабжения д.Нижняя Щальдиха | 2951,9 | 337,9 | 0 | 0 | Протяженность | км | 0 | 5,45 | 0 |  |