**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»**

**за 3 кв. 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Фактический объем  финансирования  (тыс.руб.) | | Целевые показатели | Ед. измерения | Базовое значение  показателя (на начало реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя | Достигнутое значение  показателя | Примечание |
|  | ОБ тыс.руб. | МБ тыс.руб. | ОБ тыс.руб. | МБ тыс.руб. |  |
| Проектирование и строительство объектов газоснабжения д.Нижняя Щальдиха | 2951,9 | 337,9 | 0 | 337,9 | Протяженность | км | 0 | 5,45 | 0 |  |