**Отчет по реализации мероприятий**

**муниципальной программы**

**"Благоустройство территории МО Путиловское сельское поселение"**

**за 4 кв. 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Планируемый объем финансирования (тыс.руб.) | Фактический объем финансирования (тыс.руб.) | Целевые показатели | Ед. измерения | Планируемоезначение показателя  | Достигнутоезначение показателя  | Примечание |
|  | МБ (тыс.руб.) | МБ (тыс.руб.) |  |
| Уличное освещение | 982,2 | 978,3 | Площадь уличного освещения | м2 | 130800 | 130800 |  |
| Озеленение | 35,9 | 0 | Кол-во высаженной рассады | шт. | 240 | 0 |  |
| Прочее благоустройство | 580,1 | 577,5 | Площадь благоустройства | м2 | 130000 | 130000 |  |
| Организация сбора и вывоза мусора | 126,6 | 111,5 | Уборка свалок | шт. | 7 | 6 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |