АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУТИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ______________  2016 года  № _____

Об  утверждении муниципальной программы

«Совершенствование и развитие дорожной сети

МО Путиловское сельское поселение на период 2017-2020 годы»

В соответствии  с положениями Федерального  закона от 06 октября 2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом МО Путиловское сельское поселение:

1.  Утвердить  муниципальную программу «Совершенствование и развитие дорожной сети  МО Путиловское сельское поселение на период 2017-2020 годы» (Приложения 1).

2.   Настоящее постановление подлежит опубликованию  на официальном интернет-сайте МО Путиловское сельское поселение.

3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации                                                                 В.И.Егорихин

Разослано: дело, СЭФУиО,прокуратура,оф.сайт

Приложение 1

постановление администрации

МО Путиловское сельское поселение

от  _________ 2016г. № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

««Совершенствование и развитие дорожной сети

МО Путиловское сельское поселение на период 2017-2020 годы»

| 1. Наименование программы | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение на период 2017-2020 годы» |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки программы | - Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; - Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Градостроительного кодекса Российской Федерации -Устав МО Путиловское сельское поселение |
| 3. Заказчик программы | администрация МО Путиловское сельское поселение |
| 4. Исполнители программы | администрация МО Путиловское сельское поселение; МУП «Путиловожилкомхоз» |
| 5. Цели программы | - создание условий для развития социальной инфраструктуры муниципального образования; - повышение престижности проживания в сельской местности - улучшение технического состояния муниципальных дорог, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Путиловское сельское поселение, увеличение протяженности дорог местного значения; - увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения, отремонтированных дорог местного значения; - увеличение количества отремонтированных дворовых территорий, проездов к дворовым территориям. |
| 6. Задачи программы | -обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети; - осуществление инвентаризации и диагностики улично-дорожной сети, а также формирование единого реестра дорог на территории МО Путиловское сельское поселение; - благоустройство территорий населенных пунктов для обеспечения достойного и комфортного проживания населения, развитие социальной инфраструктуры, отвечающей потребностям жителей поселения; - проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования с твердым покрытием, дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов; - проведение мероприятий по замене грунтовых дорог на переходный тип покрытия; |
| 7. Сроки реализации программы | 2017-2020 годы |
| 8. Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансовых ресурсов, запланированных на реализацию Программы, составляет 41931,527 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2017 году – 1170,4 тыс.руб.; - в 2018 году – 10324,336 тыс.руб.; - в 2019 году –9305,088 тыс.руб.; - в 2020 году –20202,633 тыс.руб. Из них средства областного бюджета всего 38119,57 тыс.руб., в том числе по годам: - в 2017 году – 1064,0 тыс.руб.; - в 2018 году – 9385,76 тыс.руб.; - в 2019 году –9303,78 тыс.руб.; - в 2020 году –18366,03 тыс.руб. Из них средства местного бюджета всего 3811,957 тыс.руб., в том числе по годам: - в 2017 году – 106,4 тыс.руб.; - в 2018 году – 938,576 тыс.руб.; - в 2016 году –930,378 тыс.руб.; - в 2020 году –1836,603 тыс.руб. Иные источники дохода: средства МУП «Путиловожилкомхоз»; заемные и иные привлеченные средства (в т.ч. средства областного и федерального бюджетов). |
| 9. Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов; - создать условия для развития социальной инфраструктуры муниципального образования; - повысить качество условий проживания в населенных пунктах МО Путиловское сельское поселение; -улучшить санитарное и экологическое состояние территории поселения |
| 10. Основные мероприятия Программы | См. Приложение «Мероприятия по программе «Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение на период 2017-2020 годы» |
| 11. Организация контроля за реализацией Программы | Администрация МО Путиловское сельское поселение |

Введение

Право   граждан  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  закреплено  в  основном  законе  государства – Конституции  Российской Федерации, в связи с  чем  создание  благоприятной  для  проживания  и хозяйствования  среды является  одной  из  социально  значимых  задач, на успешное  решение  которой  должны быть  направлены  совместные  усилия  органов  государственной власти и местного самоуправления  при  деятельном участие в  ее  решение  населения.

Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации.

На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач совершенствования и развития дорожной сети МО Путиловское сельское поселение за счет привлечения средств бюджета.

Настоящая  Программа  позволит  повысить  уровень   благоустройства  территорий  МО Путиловское  сельское поселение, а значит  повысить  уровень комфорта  проживания  населения.

Мероприятия по муниципальной программе

«Совершенствование и развитие дорожной сети

МО Путиловское сельское поселение на период 2017-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Наименование показателя результативности | Всего, тыс.руб. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального |
| 1 | Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Путиловское сельское поселение | Администрация МО Путиловское сельское поселение; МУП «Путиловожилкомхоз» | Уборка дорог и улиц от снега, подсыпка песчаной смесью, подметание дорог и улиц, установка знаков, окашивание ж/д переезда и обочин дорог, грейдирование, покупка и доставка щебня | 3904,816 | 933,316 | 961,3 | 990,2 | 1020,0 |
|  |  |  | Составление ПСД, экспертиза, осуществление тех. надзора и строительного контроля | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Путиловское сельское поселение" муниципальной программы "Совершенствование и развитие дорожной сети МО Путиловское сельское поселение" |
| 2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация МО Путиловское сельское поселение; МУП «Путиловожилкомхоз» | Капитальный ремонт, ремонт улиц, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 3811,957 | 106,4 | 938,576 | 930,378 | 1836,603 |
| Всего по программе | 8516,773 | 1239,716 | 1267,7 | 2120,578 | 3056,603 |

Перечень

капитального ремонта, ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  МО  Путиловское сельское поселение

|  |  | итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Сумма, руб. | дороги местного значения | дворовая территория и проезды к дворовым территориям | дороги местного значения | дворовая территория и проезды к дворовым территориям | дороги местного значения | дворовая территория и проезды к дворовым территориям | дороги местного значения | дворовая территория и проезды к дворовым территориям |
| 1 | Ремонт ул.Теплая с.Путилово | 106 400,0 | 106 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт дороги между торцами домов 22 и 23 по ул.Бр.Пожарских | 303 956,0 |  |  | 303 956,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт внутридомовой территории д.9 ул.Бр.Пожарских с.Путилово | 634 620,0 |  |  |  | 634 620,0 |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт внутридомовой территории д.10 ул.Братьев Пожарских с.Путилово | 640 263,0 |  |  |  |  |  | 640 263,0 |  |  |
| 5 | Ремонт площадок для парковки машин д.24 | 290 115,0 |  |  |  |  |  | 290 115,0 |  |  |
| 6 | Ремонт внутридомовой территории д.Валовщина,д.1,2,3 | 924 735,0 |  |  |  |  |  |  |  | 924 735,0 |
| 7 | Ремонт дороги вдоль МКД в д.Валовщина | 911 868,0 |  |  |  |  |  |  | 911 868,0 |  |
|  | в том числе: областной бюджет | 38 119 570,0 | 1 064 000,0 |  | 3 039 560,0 | 6 346 200,0 |  | 9 303 780,0 | 9 118 680,0 | 9 247 350,0 |
|  | местный бюджет | 3 811 957,0 | 106 400,0 |  | 303 956,0 | 634 620,0 |  | 930 378,0 | 911 868,0 | 924 735,0 |
|  | Всего необходимо средств | 41 931 527,0 | 1 170 400,0 |  | 3 343 516,0 | 6 980 820,0 |  | 10 234 158,0 | 10 030 548,0 | 10 172 085,0 |

Организационные  мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Сроки исполнения | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление и согласование перечня мероприятий, необходимых для решения первоочередных задач | Администрация | 2016 год | Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа затрат |
| 2. | Уточнение планов действий на очередной год | Администрация | ежегодно | Корректировка планов по результатам программных мероприятий |
| 3. | Уточнение плана привлечения расходования средств из бюджетов | Администрация | ежегодно | Корректировка плана при изменении мероприятий |