АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУТИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- от 13 мая 2025 года  №  120

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории Путиловского сельского поселения:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.              на территории Путиловского сельского поселения в соответствии с Приложением к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Путиловского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  http://putilovo.lenobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации						              Н.А. Пранскунас

Разослано:   дело, УКХ КМР, оф. сайт,

ПРИЛОЖЕНИЕ

К постановлению администрации

Путиловского сельского поселения

От 13 мая 2025г  № 119

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 гг. Путиловского сельского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области.

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов:

| 1. | Продолжительность отопительного периода |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 | 03.10.2022- 15.05.2023 |
|  | 2023-2024 | 09.10.2023 - 17.05.2024 |
|  | 2024-2025 | 07.10.2024 - |
| 2. | Аварийные ситуации на объектах теплоснабжения |  |
|  | 2022-2023 | нет |
|  | 2023-2024 | нет |
|  | 2024-2025 | нет |

2. План подготовки отопительного периода:

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании . (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 01.04.2025 |
| 2. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2025 |
| 3. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 |
| 4. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | не позднее 10.06.2025 |
| 5. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | не позднее 10.06.2025 |
| 6. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |
| 7. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |
| 8. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 |
| 9. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2025 |
| 10. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 |
| 11. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 15.09.2025 |
| 12. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2025 |
| 13. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 гг | не позднее 20.11.2025 |
| 14. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2025 |